附件：           2012年2月份厦门市建设工程施工合同履约行为监督检查情况汇总表

| 序号 | 检查项目名称及相关内容 | 建设（代建）单位 | 施工单位 | 劳务分包单位 | 预付款(万元) | 工程款 支付情况 | 主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同约定 | 已 付 |  |  |  |
| 1 | 1、检查项目名称：大学康城三期8#-12#楼及一区地下室工程 2、资金来源：自筹 3、合同价款：110533.01万元 | 厦门夏商房地产有限公司 | 江西中恒建设集团公司 | 厦门盛建建工有限公司 | / | / | 按合同 约定支付 |  |  |
| 2 | 1、检查项目名称：大学康城三期7#、13#~15#楼及二区地下室 2、资金来源：自筹 3、合同价款：10718.43万元 | 厦门夏商房地产有限公司 | 福建省第五建筑有限公司 | 厦门市恒欣益劳务有限公司 厦门市同安银厦建工有限公司 | / | / | 按合同 约定支付 |  |  |
| 3 | 1、检查项目名称：集美文教区后勤服务中心配套项目 2、资金来源：财政投融资 3、合同价款：7273.01万元 | 厦门市杏林建设开发公司 | 长春建设股份有限公司 | 厦门诚力建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同 约定支付 |  |  |
| 4 | 1、检查项目名称：亲亲服装有限公司2#厂房 2、资金来源：自筹 3、合同价款：1560万元 | 厦门亲亲服装有限公司 | 厦门宗顺建筑工程限公司 | 厦门艺春晖建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同 约定支付 | 项目施工管理人员除项目经理、项目负责人外其余均不在场。 | 已向施工单位发出监督意见书 |
| 5 | 检查项目名称：海沧东孚烟叶仓储建设项目 2、资金来源：自筹 3、合同价款：19154.17万元 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 福建建工集团总公司 | 厦门茂华建工有限公司 | 1915.4 | 1814.18 | 按合同约定支付 |  |  |
| 6 | 检查项目名称：东屿海滨花园（三期）地下室、上部4#、8#、9#、10#楼，室外道路、雨污水及化粪池工程 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：13999万元 | 厦门启鹭房地产开发有限公司 | 福建四海建设工程有限公司 | 厦门市华安劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | 1.未提供工资支付表2.现场抽查4名工人有2名未签订劳动合同3.现场除项目经理外其他工程管理人员均变更且未办理变更手续。 | 已向施工单位、劳务分包公司发出监督意见书 |
| 7 | 检查项目名称：厦门嘉丽广场A1-2地块桩基 2、资金来源：自筹 3、合同价款：4900万元 | 厦门顶峰房地产开发有限公司 | 恒晟集团有限公司 | 厦门市捷安建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | 施工现场共33台冲孔桩机，桩工接卸操作工仅四人持有特种作业证，且证书未年审。 | 已向施工单位发出监督意见书 |
| 8 | 检查项目名称：梅花光电科技中心 2、资金来源：自筹 3、合同价款：3200万元 | 厦门梅花光电科技有限公司 | 中泛建设集团有限公司 | 厦门陆菲建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 |  |  |
| 9 | 检查项目名称：造纸有限公司易地搬迁改造年产11万吨特种纸项目（一期）I标段 2、资金来源：自筹 3、合同价款：13986.69万元 | 厦门新阳纸业有限公司 | 厦门中联建设工程有限公司 | 厦门鑫天河建筑劳务有限公司 | 2797.34 | 2949.1 | 按合同约定支付 |  |  |
| 10 | 1、检查项目名称： 杏林湾高脚楼片区九年制学校二期工程 2、资金来源：财政拨款 3、合同价款：5254.54万元 | 厦门经济特区工程建设公司 | 厦门市第二建筑工程有限公司 | 厦门豪杰龙建筑劳务有限公司 | 525.45 | 525.45 | 按合同约定支付 | 施工管理人员除项目经理外其余均不在场。 | 已向施工单位发出监督意见书 |
| 11 | 1、检查项目名称：T2008G04地块商住楼（国投.西城晶华） 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：2733.21万元 | 厦门市同安国投房地产开发有限公司 | 厦门大同建筑工程有限公司 | 厦门市同安区银厦建工有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / |  |
| 12 | 1、检查项目名称: 古龙翰林阁 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：5303万元 | 厦门古龙房地产集团有限公司 | 厦门富豪集团有限公司 | 厦门市同安区银厦建工有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / | / |
| 13 | 1、检查项目名称：厦门盛田工贸有限公司3#厂房、研发楼工程 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：1450.99万元 | 厦门盛田工贸有限公司 | 福建荣冠建设集团有限公司 |  | / | / |  |  | 未开工 |
| 14 | 检查项目名称：厦门万德宏光电科技2#厂房 资金来源：自筹 3、合同价款：1120.56万元 | 厦门万德宏光电科技有限 公司 | 厦门市同安区第三建筑工程公司 | 厦门市同安区银厦建工有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / |  |
| 15 | 1、检查项目名称：海晟国际大厦 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：19069.03万元 | 厦门海晟房地产开发有限 公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 厦门市厦龙建工有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / | / |
| 16 | 1、检查项目名称：旭日辽海国际大厦 2、资金来源：自筹 3、合同价款：3611.77万元 | 大盛行（厦门）担保有限公司 | 四川省第一建筑工程公司 | 厦门中诚建建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / | / |
| 17 | 1、检查项目名称: 国贸天域G28G29地块G29地块工程 2、资金来源：自筹 3、合同价款：18690.15万元 | 厦门国贸金海湾投资有限 公司 | 中国第四冶金建设有限责任公司 | 厦门市莲益建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / | / |
| 18 | 1、检查项目名称：国贸天域G28、G29地块G28地块二期工程 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：22141.58万元 | 厦门国贸金海湾投资有限 公司 | 福建联美建设集团有限公司 | 厦门华安建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / | / |
| 19 | 1、检查项目：厦门永联达光电科技研发中心 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：9318万元 | 厦门永联达光电科技有限公司 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 厦门兴希望建筑劳务有限公司 |  |  |  | ①未按规定填报《建设项目工程进度款拨付情况表》和《建设项目工资支付情况表》及未提供相关银行转账凭证；②未能提供履约保函和支付保函；③劳务公司未派员到场；④项目施工管理班子人员大部分未到场；⑤现场随机抽4 名工人，其中2人没有工资发放记录；⑥砼、泥水、钢筋班组工人工资发放均不足10万元（3700万元工作量）；⑦施工合同与备案合同的合同价不相符。发出监督意见书一周后经复查仍存在如下问题：未能提供转劳务公司相关银行转账凭证。 | 对“江苏南通六建建设集团有限公司”予以通报批评，并以社会责任P5档次记入不良行为记录。 |
| 20 | 1、检查项目：宝远集团大厦 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：2535万元 | 宝远实业集团有限公司 | 福建省惠五建设工程有限公司 | 厦门市鑫中源建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / | / |