附件：           2013年4月份厦门市建设工程施工合同履约行为监督检查情况汇总表

| 序号 | 检查项目名称及相关内容 | 建设（代建）单位 | 施工单位 | 劳务分包单位 | 预付款(万元) | 工程款 支付情况 | 主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同约定 | 已 付 |  |  |  |
| 1 | 1.检查项目名称：磐金文化城西、南组团 2.资金来源：自筹 3.合同价款：6272.31万元 | 厦门市同安区建设发展有限公司 | 厦门市银城建筑工程有限公司 | 厦门市银厦建工有限公司 | / | / | 未按合同支付 | 施工单位和建设单位未按施工合同约定按时申报与支付工程进度款 | 已向施工单位和建设单位 |
| 2 | 1.检查项目名称：西安（卫校）安置房工程 2.资金来源：财政投融资 3.合同价款：6119.74万元 | 厦门市同安区土地开发有限公司 | 四川省第一建筑工程公司 | 厦门市华恒益建筑劳务有限公司 | 611.974 | 611.974 | 按合同支付 | / | / |
| 3 | 1.检查项目名称：联合博学园A2地块I标段工程 2.资金来源：自筹 3.合同价款：13409.58万元 | 厦门联合房地产有限公司 | 福建中森建设有限公司 | 厦门市盛建工有限公司 | / | / | 按合同支付 | / | / |
| 4 | 1.检查项目名称：翔安一中学生宿舍楼二期工程 2.资金来源：财政投融资 3.合同价款：951.1万元 | 厦门市翔安第一中学(厦门翔安投资发展有限公司代建) | 厦门市中靖建设工程有限公司 | 厦门市鸿泰鑫建筑劳务有限公司 | 95.11 | 95.11 | 按合同支付 | / | / |
| 5 | 1.检查项目名称：J2010P08地块商住项目一期 2.资金来源：自筹 3.合同价款：49211.17万元 | 招商局地产（厦门）有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 厦门新兴东建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同支付 | / | / |
| 6 | 1.检查项目名称：华润置地橡树湾（一期）C1标段 2.资金来源：自筹 3.合同价款：4707.01万元 | 华润置地（厦门）有限公司 | 福建八建建筑工程有限公司 | 厦门市惠晓建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同支付 | 项目施工管理人员中仅项目经理在场其余人员均未在场 | 已向施工单位发出监督意见书责令整改 |
| 7 | 1.检查项目名称：新月湾（H2008G07地块）主体工程 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：13268.3万元 | 厦门海投房地产有限公司 | 福建海峡金岸建设工程有限公司 | 厦门市仁得建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同支付 | / | / |
| 8 | 1.检查项目名称：未来海岸水云湾及水云湾二期主体工程Ⅱ标段 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：14875.06万元 | 厦门海投房地产有限公司 | 重庆建安建设（集团）有限公司 | 厦门市鸿毅建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同支付 | / | / |
| 9 | 1.检查项目名称：天地.雅园公寓工程 2.资金来源：国有投资 3.合同价款：9814.38万元 | 厦门天地开发建设公司 | 福建六建集团有限公司 | 厦门市鸿泰鑫建筑劳务有限公司 | 981.438 | 981.438 | 按合同支付 | / | / |
| 10 | 1.检查项目名称：厦门金绿物流城 2.资金来源：自筹 3.合同价款：11020万元 | 中绿（厦门）供应链有限公司 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 厦门艺春晖建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同支付 | / | / |
| 11 | 1.检查项目名称：厦门金融守押研发中心 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：6876.7万元 | 厦门金融保安守押有限公司 | 福建省第五建筑工程公司 | 厦门市恒欣益建筑劳务有限公司 | 1031.505 | 1031.505 | 按合同支付 | / | / |
| 12 | 1.检查项目名称：万隆国际广场 2.资金来源：自筹 3.合同价款：8100万元 | 厦门市英泰富房地产有限公司 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 厦门万众兴建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同支付 | / | / |