厦建工〔2020〕93号

厦门市建设局关于印发建筑工程岁末年初

安全隐患大排查大整治工作方案的通知

各区建设局、市建设工程质量安全站、市建筑废土站，各建设（代建）、施工、监理单位，各建筑废土运输企业、建筑废土消纳场运营（管理）单位：

为落实国务院安委办明察暗访整改要求和省市岁末年初安全生产工作部署，结合我市建筑工程实际，我局制定了《厦门市建筑工程岁末年初安全隐患大排查大整治工作方案》，现印发给你们，请认真抓好组织落实。

特此通知。

厦门市建设局

2020年12月25日

（此件主动公开）

厦门市建筑工程岁末年初安全隐患

大排查大整治工作方案

为认真贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于安全生产重要讲话重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府有关决策部署，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，为落实国务院安委办明察暗访整改要求及12月22日省厅安全生产视频会议精神，经研究，即日起在全市开展建筑工程岁末年初安全生产隐患大排查大整治工作。

一、目标任务

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于安全生产重要讲话重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府有关决策部署，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，坚持关口前移、源头防控，突出重点、严密防范，始终把安全生产摆在重中之重的位置，有效遏制较大以上事故的发生，确保我市建筑工程安全生产形势平稳向好。

# 二、组织领导

为加强工作统筹协调，我局成立建筑工程岁末年初安全隐患大排查大整治工作领导小组，由陈锦良局长任组长， 庄毅伟总工程师任常务副组长，黄山、陈隽峰、郭万艺任副组长。领导小组下设办公室，挂靠在局工程建设管理处，负责排查整治期间日常协调工作。

（一）市管工程督查小组

我局同时成立10个督查小组，负责实施市管工程督查工作。名单如下：

联络员：李勇奇、何文英

第一小组   组长：黄  山，副组长：黄雄平

第二小组   组长：赵雪嵬，副组长：黄  胜

第三小组   组长：信景山，副组长：郭加苜

第四小组   组长：周天明，副组长：陈春明

第五小组   组长：夏世林，副组长：沈鹏程

第六小组   组长：陈隽峰，副组长：林琪超

第七小组   组长：林  梁，副组长：许建清、陈文锋

第八小组   组长：姚永黎，副组长：郭东辉、郭   军、

谢国栋

第九小组  组长：郭万艺，副组长：黄振东

第十小组  组长：倪煌珍，副组长：吴良明

督查工作小组其他人员由市质安站各监督科人员、市建筑废土站相关科室及抽调的行业专家组成。其中，第一小组至第六小组督查房建工程项目；第七小组督查轨道交通工程项目；第八小组督查市政工程项目；第九小组和第十小组督查建筑废土消纳场和建筑废土处置。

（二）区管工程督查小组

各区建设局应成立督查小组，负责实施区管工程督查工作。

三、排查整治内容

（一）施工安全方面。对全市在建房屋建筑和市政基础设施工程开展“拉网式”排查，重点排查整治：

1.《危险性较大分部分项工程安全管理规定》贯彻实施及工地消防安全、地下有限空间作业、高处作业等重要部位重点环节安全措施落实情况。

2.施工单位项目经理、监理单位总监理工程师、建设（代建）单位项目负责人到岗履责情况。

3.轨道交通工程建设单位履行质量安全首要责任情况。

4.建筑废土消纳场和建筑废土处置安全管理情况。

（二）疫情防控方面。督促建设各方主体严格按照《厦门市建设工程从业人员健康防护手册（第一版）》等有关要求全面落实疫情防控措施。

四、工作安排

（一）企业自查自纠。12月25日起至春节前，各区建设局、市质安站、市建筑废土站要督促建设（代建）等各方主体、建筑废土运输企业、建筑废土消纳场运营（管理）单位立即对建筑工程、建筑废土消纳场和建筑废土处置安全生产隐患进行“拉网式”自查，全面摸清底数，建立隐患问题清单、整改清单、责任清单，及时制定整改方案并组织实施，做到立查立改，实行销号管理。

（二）部门落实检查。12月25日起，各区建设局、市质安站、市建筑废土站要针对项目的重要节点、关键部位、薄弱环节，以及企业自查自纠情况开展检查，下发整改通知、明确整改要求、整改时限，督促各方主体及时消除隐患。至春节前完成30%在建工程项目检查，至2021年3月底前实现工程项目全覆盖检查。对重大安全隐患，要采取停工等管控措施。

（三）开展督促检查。督查小组采取“四不两直”的方式，深入各建筑工地、建筑废土消纳场检查安全隐患整改落实情况，对整改不力的坚决从严处罚，确保隐患及时根治、整治不留后患。

五、工作要求

（一）落实企业主体责任。工程建设各方主体、建筑废土运输企业、建筑废土消纳场运营（管理）单位要严格落实主体责任，确保安全措施、安全制度、安全设施、应急预案、安全管理力量全面落实到位，牢牢守住安全底线。要全面深入开展安全隐患排查整治工作，突出重点，认真检查事故易发部位、关键环节，找准问题和短板。要及时组织力量限期落实整改，及时消除安全生产隐患，做到底数清、情况明，责任到位、整改到位。

（二）强化监管部门责任。各区建设局、市质安站、市建筑废土站要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“三个必须”的要求，严格落实监管责任，层层压实责任，真正做到守土有责、守土负责、守土尽责。要对各自监管的建筑工程项目、建筑废土消纳场和建筑废土处置开展全面细致的检查督导。对发现的安全生产违法违规行为，要落实“四个一律”、“五个一批”等措施。对安全生产隐患大排查大整治走过场、排查整治不彻底、存在重大隐患问题的企业，要严格依法处理，倒逼企业有效落实主体责任。

（三）强化问责追责。对生产安全事故多发的企业和部门，我局将予以警示通报、约谈或挂牌督办。特别是对安全生产隐患大排查大整治期间发生亡人事故的，要严格按照“四不放过”原则，对照安全投入是否到位、安排部署是否到位、工作监管是否到位、督促检查是否到位的要求，进行事故倒查追责。

（四）加强服务指导。各部门各单位要进一步增强服务意识，根据当前疫情防控和岁末年初工程施工形势特点，组织建筑工程安全生产服务“轻骑兵”小分队下企业、下基层开展安全生产咨询服务，帮助企业解决实际困难和问题，指导企业健全完善安全生产管理制度。

（五）注重宣传发动。要通过互联网、LED显示屏、宣传栏以及短信、微信等媒介，集中宣传岁末年初安全生产隐患大排查大整治行动，营造浓厚的社会氛围。

（六）做好信息报送。请各区建设局、市质安站、市建筑废土站应于2021年1月31日向市建设局报送排查整治工作情况阶段性总结及附表（详见附件）至市建设局工程建设管理处（邮箱：xmjsgc@163.com）。

附件：岁末年初建筑施工安全生产隐患大排查大整治隐患

清单、整改清单、责任清单

附件

岁末年初建筑施工安全生产隐患大排查大整治隐患清单、整改清单、责任清单

填报单位(盖章)：

| 序号 | 监管部门 | 隐患清单 | 整改清单 | 责任清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 隐患问题所在项目名称 | 隐患问题主要情况 | 是否属于重大隐患 | 整改措施 | 整改时限 | 整改进展情况 | 整改责任单位 | 整改责任人 |  |
| 约谈（家） | 通报批评（家） | 记录信用监管行为P类（家） | 列入黑名单（家） | 行政处罚 | 局部停工项目（个） | 全面停工项目（个） |
| 施工 |  | 施工 |  | 施工 |  | 施工 |  | 施工（家） |  | 罚款（万） |  |  |  |
| 监理 |  | 监理 |  | 监理 |  | 监理 |  | 监理（家） |  | 罚款（万） |  |  |  |
| 建设（代建） |  | 建设（代建） |  | 建设（代建） |  | 建设（代建） |  | 建设（代建）（家） |  | 罚款（万） |  |  |  |

填报人：     　        联系电话：      　     填报日期：   年   月  日

抄送：省住建厅，市安委办，市应急局。

厦门市建设局                            2020年12月25日印发

# Text boxes

厦门市建设局文件