附件：           2012年3月份厦门市建设工程施工合同履约行为监督检查情况汇总表

| 序号 | 检查项目名称及相关内容 | 建设（代建）单位 | 施工单位 | 劳务分包单位 | 预付款(万元) | 工程款 支付情况 | 主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同约定 | 已 付 |  |  |  |
| 1 | 1、检查项目名称：和谐天下一区、二区（原星海湾高层1#、2#楼） 2、资金来源：自筹 3、合同价款：26000万元 | 惠元（厦门）房地产发展有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 厦门中诚建建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | 履约保函至2012年2月10日到期，施工单位到目前为止还未续保。 | 已向施工单位发出监督意见书 |
| 2 | 1、检查项目名称：厦门隆励工贸有限公司厂房及配套设施工程 2、资金来源：自筹 3、合同价款：1388.73万元 | 厦门隆励工贸有限公司 | 福建大舟建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | 该工程已办理竣工验收 |
| 3 | 1、检查项目名称：汉景嘉园 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：9200.73万元 | 厦门汉景置业有限公司 | 厦门市开建建设有限公司 | 厦门市惠晓建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | 施工单位项目施工管理人员中项目经理、技术负责人、施工员发生变更未到建设局办理变更手 续。 | 已向施工单位发出监督意见书 |
| 4 | 1、检查项目名称：厦门环东海域潘涂学校一期工程 2、资金来源：财政投资 3、合同价款：4842.56万元 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 恒晟集团有限公司 | 厦门市捷安建筑劳务有限公司 | 484.26 | 484.26 | 按合同约定支付 | 施工单位项目技术负责人未到现场参加检查。 | 已向施工单位发出监督意见书 |
| 5 | 检查项目名称：厦门国际会展中心三期主楼工程 资金来源：自筹 3、合同价款：70636.29万元 | 厦门国际会展控股有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 厦门中诚建建筑劳务有限公司/厦门恒昌发建筑劳务有限公司 | 5770 | 5770 | 按合同约定支付 | 施工单位未通知劳务公司人员到场参加检查，现场无劳务公司转账凭证和劳务管理资料。 | 已向施工单位发出监督意见书 |
| 6 | 检查项目名称：海峡交流中心二期B地块工程地下室及裙房主体 2、资金来源：国有 3、合同价款：41068.66万元 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 厦门市永信佳建筑劳务有限公司/厦门鹭弘建筑劳务有限公司/厦门广德信建筑劳务有限公司 | 4106 | 4106 | 按合同约定支付 | / | / |
| 7 | 检查项目名称：万泰东方 资金来源：自筹 3、合同价款：6000万元 | 厦门万泰房地产有限公司 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | / | / | / | / | 合同双方由于工期纠纷，现已解除合同，目前处于工程停工状态并进入仲裁阶段。 | / |
| 8 | 检查项目名称：厦门象屿五金机电物流集散中心工程 2、资金来源：自筹 3、合同价款：9514.11万元 | 厦门象屿股份有限公司 | 福建省八闽建设工程有限公司 | 厦门诚力建筑劳务有限公司 | 951.4 | 951.4 | 按合同约定支付 | / | / |
| 9 | 检查项目名称：金远东物流中心 2、资金来源：自筹 3、合同价款：1896万元 | 厦门市金东远供应链有限公司 | 南昌市第一建筑工程公司 | 厦门丰富建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / | / |
| 10 | 1、检查项目名称： 红豆杉研发中心 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：977.03万元 | 厦门红豆杉科技开发有限公司 | 厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司 | 厦门辉利达建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / | / |
| 11 | 1、检查项目名称：住宅·园博1号（2007JG03-01地块）地下室及上部工程 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：18431.95万元 | 厦门住宅集团园博地产有限公司 | 厦门市建安集团有限公司/上海迪蒙幕墙工程技术有限公司 | 厦门鑫长安建筑劳务有限公司 | 1753 | 1753 | 按合同约定支付 | / | / |
| 12 | 1、检查项目名称: 集美文教区西亭安置房A1-1地块工程 2、资金来源：财政投资 3、合同价款：22422.997万元 | 厦门市杏林建设开发公司 | 厦门中联建设工程有限公司 | 厦门鑫天河建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / | / |
| 13 | 1、检查项目名称：翔鹭.香悦四季一期主体工程（含桩基工程） 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：10000万元 | 翔鹭（厦门）房地产开发有限公司 | 福建省惠三建设发展有限公司 | / | / | / | / | 项目环评未通过目前处于停工状态 | / |
| 14 | 检查项目名称：厦门海上五月花（3-3、3-4、3-6地块） 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：37081.28万元 | 福建中联盛房地产开发有限公司 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 厦门源建建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | ①施工单位未通知劳务公司人员到场参加检查，未提交转给劳务公司劳务费转账凭证和劳务管理资料且未提交支付工人工资工资表。②现场抽查5名工人仅提交其中1名工人的劳动合同。③该项目施工管理人员均未在现场。④未提交支付担保和履约担保 | 已向建设单位和施工单位发出监督意见书 |
| 15 | 1、检查项目名称：厦门高铁阳光花园 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：26388.8万元 | 厦门铁路房地产开发有限公司 | 福建联美建设集团有限公司 | 厦门鸿泰鑫建筑劳务有限公司 | 263.88 | 263.88 | 按合同约定支付 | / | / |
| 16 | 1、检查项目名称：新凯航太工业大楼及门卫 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：4541.16万元 | 厦门新凯航太科技有限公司 | 上鼎工程建设（上海）有限公司 | 厦门源建建筑劳务有限公司 | 908.23 | 908.23 | 按合同约定支付 | 合同双方由于模板与脚手架租赁纠纷，现已解除合同，目前处于工程停工状态并进入仲裁阶段。 | / |
| 17 | 1、检查项目名称：思明区工商局企业服务中心工程 2、资金来源：财政投资 3、合同价款：1819.95万元 | 厦门市思明区工商行政管理局 | 福建勤马建设工程有限公司 | 厦门艺春晖建筑劳务有限公司 | 163.79 | 163.79 | 按合同约定支付 | / | / |
| 18 | 1、检查项目名称：世界山庄二期（1#-3#楼） 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：4381.62万元 | 厦门福康经济发展有限公司 | 曙光控股集团有限公司 | / | / | / | / | 因规划调整，目前处于停工状态 | / |
| 19 | 1、检查项目：新景七星公馆（2009G14） 2、资金来源：企业自筹 3、合同价款：25700万元 | 厦门新景地集团有限公司 | 河南国安建设集团有限公司 | 厦门茂华建工有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | 项目施工管理人员中的项目经理和质检员未在场 | 已向施工单位发出监督意见书 |
| 20 | 1、检查项目：半山御景地下室及上部主体工程 2、资金来源：自筹 3、合同价款：27972.06万元 | 厦门嘉御房地产开发有限公司 | 福建三建工程有限公司 | 厦门泰和建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / | / |