附件：           2012年12月份厦门市建设工程施工合同履约行为监督检查情况汇总表

| 序号 | 检查项目名称及相关内容 | 建设（代建）单位 | 施工单位 | 劳务分包单位 | 预付款(万元) | 工程款 支付情况 | 主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同约定 | 已 付 |  |  |  |
| 1 | 1.检查项目名称：J2010P08地块商住项目一期 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：49211.17万元 | 招商局地产（厦门）有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 厦门齐宏建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同 支付 | ①该工程劳务费未按规定转入劳务公司；②未提供安全文明施工费使用台账及发票；③未提交支付担保和履约担保；④项目施工管理人员中除项目经理、技术负责人和施工员外其余人员均未在场；⑤提交的工人工资发放记录不完整；⑥现场抽查5名工人仅提交其中2名的工资发放记录且仅提交其中1人的劳动合同。 | 已向施工单位和劳务分包单位发出监督意见书 |
| 2 | 1.检查项目名称：集美文教区西亭安置房A1-2地块 2.资金来源：财政投融资 3.合同价款：17017.25万元 | 厦门市杏林建设开发公司 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 厦门市厦龙建工有限公司 | / | / | 按合同 支付 | / | / |
| 3 | 1.检查项目名称：厦门集美万达广场 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：25055.41万元 | 厦门集美万达广场有限公司 | 中国建设第四工程局有限公司 | 厦门市新兴东建筑劳务有限公司、厦门欣鹭房建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同 支付 | / | / |
| 4 | 1.检查项目名称：杏西广场 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：9050.21万元 | 厦门市杏林建设开发公司 | 厦门市广厦工程建设有限公司 | 厦门仁新建筑劳务有限公司 | 905.021 | 905.021 | 按合同 支付 | / | / |
| 5 | 1.检查项目名称：前场铁路大型货场物流功能区场平工程 2.资金来源：财政拨款 3.合同价款：15576.7万元 | 厦门铁路物流投资有限责任公司 | 厦门安能建设有限公司 | 厦门兴亿顺建筑劳务有限公司 | 978.4728 | 978.4728 | 按合同 支付 | / | / |
| 6 | 1.检查项目名称：滨湖大厦（滨湖污水提升泵站上部工程） 2.资金来源：财政投融资 3.合同价款：4036.52万元 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 厦门树鑫建筑工程有限公司 | 厦门泰和建筑劳务有限公司 | 403.65 | 271.8968（扣甲方代缴劳保131.7532万元） | 按合同 支付 | / | / |
| 7 | 1.检查项目名称：会展北片区C-1地块地下室主体 2.资金来源： 企业自筹 3.合同价款：8372万元 | 厦门兆信工程建设管理有限公司 | 中建三局建设工程股份有限公司 | 厦门市源浩建筑劳务有限公司、厦门市鹭弘建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同 支付 | / | / |
| 8 | 1.检查项目名称：通达国际中心办公楼主体 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：8100万元 | 通达（厦门）管理顾问有限公司 | 厦门中联建设工程有限公司 | 厦门联滨建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同 支付 | / | / |
| 9 | 1.检查项目名称：中航紫金广场桩基 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：5916.45万元 | 厦门紫金中航置业有限公司 | 中建七局第三建筑有限公司 | 福州星阳建筑劳务有限公司厦门分公司 | / | / | 按合同支付 | 该工程的施工管理人员仅项目经理和施工员在场，其余人员均未在场。 | 已向施工单位发出监督意见书 |
| 10 | 1.检查项目名称：筼筜污水处理厂后续完善工程（施工主体标） 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：1967.11万元 | 厦门水务中环污水处理有限公司 | 陕西建工集团机械施工有限公司\中海工程建设总局联合体 | 厦门华恒益建筑劳务有限公司 | 196.71 | 196.71 | 按合同支付 | / | / |
| 11 | 1.检查项目名称：肖厝小学 2.资金来源：财政投融资 3.合同价款：2874.32万元 | 肖厝小学（厦门翔安建设发展房地产有限公司代建） | 福建省惠建发建设工程有限公司 | 厦门聚安建工有限公司 | 287.432 | 287.432 | 按合同支付 | / | / |
| 12 | 1.检查项目名称：晋联（中国）翔安物流园（调整） 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：8899万元 | 晋联物流（中国）有限公司 | 福建省惠三建设发展有限公司 | 厦门市莲益建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同支付 | / | / |
| 13 | 1.检查项目名称：过云溪一组团（H2007G01地块）主体工程（Ⅱ标段） 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：8259.42万元 | 厦门海投房地产有限公司 | 厦门龙达建设集团有限公司 | 厦门瑞鹰建工有限公司 | / | / | 按合同支付 | / | / |
| 14 | 1.检查项目名称：住宅.莲花尚城 2.资金来源：自筹 3.合同价款：9943.5万元 | 厦门市东区开发公司 | 厦门市第三建筑工程有限公司 | 厦门鼎坚建筑劳务有限公司 | 994.35 | 994.35 | 按合同支付 | / | / |
| 15 | 1.检查项目名称：过云溪一组团 （H2007G01地块）主体工程Ⅰ （标段） 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：6019.8万元 | 厦门海投房地产有限公司 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 厦门市仁得建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同支付 | / | / |
| 16 | 1.检查项目名称：过云溪二组团（H2008G01地块）主体工程（Ⅱ标段） 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：8734.37万元 | 厦门海投房地产有限公司 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 厦门百仕达建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同支付 | / | / |
| 17 | 1.检查项目名称：厦门唐盛不锈钢制品有限公司办公楼 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：1713.95万元 | 厦门唐盛不锈钢制品有限公司 | 厦门市集三建筑工程有限公司 | / | / | / | 按合同支付 | / | 该项目未开工 |
| 18 | 1.检查项目名称：金色阳光 2.资金来源：自筹 3.合同价款：6559.08万元 | 厦门庐山实业发展有限公司 | 厦门市立安建筑工程有限公司 | 厦门市友宁建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同支付 | ①双方主体未按该工程施工合同约定申报和支付工程进度款；②项目管理人员仅项目经理在场；③未按规定转入劳务公司劳务费；④未提交安全文明施工费使用情况相关凭证。 | 已向建设单位和施工单位发出监督意见书 |
| 19 | 1.检查项目：湖里区委党校 2.资金来源：财政投融资 3.合同价款：7243.72万元 | 中共厦门市湖里区委员会党校（厦门天地开发建设公司代建） | 福建众诚建设工程有限公司、海南南光集团有限公司 | / | / | / | 按合同支付 | / | 该项目暂时停工 |
| 20 | 1.检查项目：厦门象屿保税物流园区4#仓库工程 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：1507.6万元 | 厦门港务发展股份有限公司 | 江西中联建设集团有限公司 | 厦门市晟建建筑劳务有限公司 | 301.4 | 301.4 | 按合同支付 | / | / |