附件：           2013年1月份厦门市建设工程施工合同履约行为监督检查情况汇总表

| 序号 | 检查项目名称及相关内容 | 建设（代建）单位 | 施工单位 | 劳务分包单位 | 预付款(万元) | 工程款 支付情况 | 主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同约定 | 已 付 |  |  |  |
| 1 | 1.检查项目名称：新景地温泉酒店 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：12810.73万元 | 厦门新景地温泉别墅酒店管理有限公司 | 重庆市渝万建设集团有限公司 | 厦门智聪建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | ①部分主要施工管理人员未到场；②工程款支付担保、履约保函均已过期；③现场抽查5名工人，其中4名未签订劳动合同，且现场未能提供其工资发放记录。 | 已向建设单位、施工单位和劳务分包单位发出监督意见书，因未整改到位，故将两个责任单位记入不良行为记录。 |
| 2 | 1.检查项目名称：聚镇三标段工 程 2.资金来源：国有投资 3.合同价款：9653.13万元 | 厦门市杏林建设开发公司 | 福建省桃城建设工程有限公司 | 厦门兴希望建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / | / |
| 3 | 1.检查项目名称：聚镇四标段工程 2.资金来源：国有投资 3.合同价款：12386.3万元 | 厦门市杏林建设开发公司 | 福建省中大工程建设有限公司 | 厦门市天映建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | / | / |
| 4 | 1.检查项目名称：博安世通厂房 及配套设施--综合厂房 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：1560万元 | 厦门博安世通信息科技有限公司 | 厦门市立荣发建设有限公司 | 厦门市鑫长安建筑劳务有限公司 | 1248 | 1248 | 按合同约定支付 | / | / |
| 5 | 1.检查项目名称：厦门大学翔安 校区体育场 2.资金来源：自筹及个人捐赠 3.合同价款：14623.01万元 | 厦门大学 | 浙江八达建设集团有限公司 | 厦门鑫天河建筑劳务有限公司 | 1412.3 | 1412.3 | 按合同约定支付 | / | / |
| 6 | 1.检查项目名称：厦门大学翔安 校区游泳馆 2.资金来源：自筹及个人捐赠 3.合同价款：3969.19万元 | 厦门大学 | 厦门市莲湖建设集团有限公司 | 厦门市鑫中源建筑劳务有限公司 | 396.92 | 396.92 | 按合同约定支付 | / | / |
| 7 | 1.检查项目名称：嘉里厦门物流中心 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：8958.9756万元 | 嘉里物流（厦门）有限公司 | 江苏省建工集团有限公司 | / | 1343.85 | 1343.85 | 按合同约定支付 | / | / |
| 8 | 1.检查项目名称：厦门新阳纸业配套供热工程 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：1417.65万元 | 厦门新阳热电有限公司 | 福建省富林建设工程有限公司 | / | / | / | 按合同约定支付 | ①该工程没有签订劳务分包合同；②项目施工管理人员除项目经理外均未在场；③未填报工程款支付情况表和工资支付情况表；④未能提供工工人工资发放凭证；⑤未能提供安全文明施工费使用发票。 | 已向施工单位发出监督意见书 |
| 9 | 1.检查项目名称：厦门阳光恩耐照明有限公司生产基地二期工程 2.资金来源：企业自筹 3.合同价款：5360万元 | 厦门阳光恩耐照明有限公司 | 福建省永泰建筑工程公司 | 厦门茂华建工有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | ①该工程已完成工程量约2900万元，提交的劳务费转账凭证和工人工资发放记录仅122万元，未足额；②项目施工管理人员均未在场。 | 已向施工单位和劳务分包单位发出监督意见书 |
| 10 | 1.检查项目名称：海沧东孚文化中心工程 2.资金来源：财政投融资 3.合同价款：1847.41万元 | 厦门海沧土地开发有限公司 | 厦门城健建设有限公司 | 厦门民盈建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同约定支付 | ①该工程已完成工程量约1400万元，转入劳务分包单位劳务费仅200万元，未足额；②劳务分包单位未提交完整工资发放记录（仅提交10月份）。 | 已向施工单位和劳务分包单位发出监督意见书 |
| 11 | 1.检查项目名称：厦门国家会计学院南岸旧房及教学设施改造工程 2.资金来源：财政投融资 3.合同价款：2173.81万元 | 厦门国家会计学院（厦门市房地产股份有限公司代建） | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 厦门市捷安建筑劳务有限公司 | 217.38 | 217.38 | 按合同约定支付 | / | / |
| 12 | 1.检查项目名称：高崎中埔蔬菜农副产品批发市场扩建暨台湾农产品中转集散分拨中心工程 2.资金来源：国有投资 3.合同价款：16258.5万元 | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 福建省建工集团总公司 | 厦门市鑫佑昌建筑劳务有限公司 | / | / | 按合同支付 | / | / |